# MATRIZ DE STAKEHOLDERS DEL EMPALME SICOM

## Empalme Operativo SICOM — CI2 ↔ INTERNEXA ↔ MME

Empalme: EMP-SICOM-2026-01
Gerente de Proyecto: Jelkin Zair Carrillo Franco (CI2)
Fecha: 20 de Mayo de 2026
Versión: 1.0

## MAPA DE STAKEHOLDERS

ALTO INTERÉS
                         │
         ┌───────────────┼───────────────┐
         │    GESTIÓN    │   SATISFACER  │
         │   ACTIVA      │               │
         │               │               │
  ALTA   │ • Elizabeth   │ • Jelkin      │
  INFLUENCIA│   (MME)    │   (CI2)       │
         │ • Ordenador   │ • Responsable │
         │   del Gasto   │   Técnico     │
         │   (MME)       │   (INTERNEXA) │
         │               │               │
         ├───────────────┼───────────────┤
         │   MONITOREO   │  MANTENER     │
         │               │   INFORMADO   │
         │               │               │
  BAJA   │ • Usuarios    │ • Especialistas│
         │   SICOM       │   técnicos    │
         │ • Entidades   │ • Proveedores │
         │   integradas  │   telecom     │
         │               │ • Comunidad   │
         │               │   académica   │
         └───────────────┴───────────────┘
                         │
                    BAJO INTERÉS

## STAKEHOLDERS EXTERNOS (Entidades Públicas y Privadas)

### S001: Ministerio de Minas y Energía (MME)

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Entidad pública contratante, dueña del sistema SICOM |
| Representante Principal | Elizabeth — Supervisora del Contrato |
| Ordenador del Gasto | [Por identificar] — Autoridad máxima contractual |
| Interés | Alto — Continuidad del servicio SICOM, cumplimiento contractual |
| Influencia | Alta — Aprueba pagos, aceptaciones, resuelve conflictos |
| Expectativas | Cero interrupción del servicio, empalme exitoso, documentación completa |
| Estrategia | Gestionar activamente — Informes frecuentes, decisiones rápidas |
| Comunicación | Informes quincenales + Reuniones semanales + Alertas inmediatas |
| Responsable Relación | Jelkin Zair Carrillo Franco (CI2) |

### S002: INTERNEXA S.A. (Operador Saliente)

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Operador actual del SICOM, contratista saliente |
| Representante Principal | [Por designar] — Responsable Técnico |
| Representante Operativo | [Por designar] — Responsable Operativo |
| Interés | Alto — Cumplir obligaciones de entrega, cierre contractual limpio |
| Influencia | Alta — Controla información, accesos, conocimiento del sistema |
| Expectativas | Pago final, acta de recibo firmada, cierre sin conflictos legales |
| Estrategia | Satisfacer — Formalizar entregas, documentar trazabilidad, cooperar |
| Comunicación | Reuniones diarias (mesa técnica) + Actas formales + Solicitudes por escrito |
| Responsable Relación | Jelkin Zair Carrillo Franco (CI2) |

### S003: CI2 / IND TECH (Operador Entrante)

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Nuevo operador del SICOM, contratista entrante |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco (Innovadataco, contratado por IND TECH) |
| Equipo Técnico | Especialistas en Seguridad, Infra, BD, Apps, Operación (Innovadataco/CI2) |
| Interés | Alto — Recibir sistema funcional, establecer operación, cumplir contrato |
| Influencia | Alta — Ejecuta el empalme, valida entregas, decide Go/No-Go |
| Expectativas | Documentación completa, accesos oportunos, soporte de INTERNEXA, reportes claros de Jelkin |
| Estrategia | Gestionar activamente — Liderar empalme, documentar todo, mitigar riesgos, reportar a Luis Herrera |
| Comunicación | Mesa técnica diaria interna + Informes semanales a Ludi + Actas semanales |
| Responsable Relación | Jelkin Zair Carrillo Franco (reporta a Luis Herrera) |

### S004: Entidades Integradas al SICOM

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Entidades externas que se integran con SICOM (posiblemente ECOPETROL, Ministerio de Hacienda, etc.) |
| Interés | Medio — Continuidad de integraciones, disponibilidad de datos |
| Influencia | Baja-Media — No participan directamente en el empalme |
| Expectativas | Servicio SICOM operativo, APIs funcionando, datos disponibles |
| Estrategia | Monitoreo — Notificar si hay interrupciones planificadas |
| Comunicación | Comunicación solo si hay interrupciones o cambios en integraciones |
| Responsable Relación | Especialista Apps (CI2) |

## STAKEHOLDERS INTERNOS (Equipo CI2)

### S101: Jelkin Zair Carrillo Franco — Gerente de Proyecto

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Gerente del Empalme SICOM, representante CI2 |
| Interés | Alto — Éxito del empalme, reputación, cumplimiento contractual |
| Influencia | Alta — Toma decisiones técnicas, gestiona riesgos, coordina equipo |
| Expectativas | Documentación PM2 completa, corte exitoso, operación estable |
| Estrategia | Gestionar activamente — Liderar, documentar, reportar, decidir |
| Comunicación | Mesa técnica diaria + Informes quincenales MME + Actas semanales |
| Responsable Relación | ZEUS - Agente IA InnovaDataCo (soporte documental) |

### S102: Especialistas Técnicos CI2

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Seguridad, Infraestructura, BD, Apps, Operación |
| Interés | Medio-Alto — Éxito técnico del empalme, dominio del sistema |
| Influencia | Media — Validan entregas, ejecutan pruebas, construyen runbooks |
| Expectativas | Información clara, accesos oportunos, soporte de INTERNEXA |
| Estrategia | Mantener informados — Reuniones técnicas diarias, capacitación |
| Comunicación | Mesa técnica diaria + Grupo de trabajo técnico |
| Responsable Relación | Jelkin Zair Carrillo Franco |

### S103: Diana Marcela Cáceres Valderrama — Asesoría Legal

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Directora Jurídica Innovadataco, soporte legal del empalme |
| Interés | Medio — Riesgos legales, cumplimiento contractual, protección CI2 |
| Influencia | Media — Valida actas, contratos, resolución de conflictos |
| Expectativas | Documentación legal sólida, riesgos mitigados, actas firmadas |
| Estrategia | Mantener informada — Consultas legales cuando sea necesario |
| Comunicación | Consultas puntuales, revisión de actas y contratos |
| Responsable Relación | Jelkin Zair Carrillo Franco |

## STAKEHOLDERS INDIRECTOS

### S201: Usuarios Finales del SICOM

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Funcionarios del MME y entidades que usan SICOM |
| Interés | Alto — Sistema funcional para su trabajo diario |
| Influencia | Baja — No participan en el empalme |
| Expectativas | Cero interrupción del servicio |
| Estrategia | Monitoreo — Considerar en plan de comunicaciones de contingencia |
| Comunicación | Solo si hay interrupciones planificadas o no planificadas |
| Responsable Relación | Especialista Operación (CI2) |

### S202: Proveedores de Telecomunicaciones

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Rol | Proveedores de enlaces MPLS, internet, fibra óptica |
| Interés | Medio — Contrato de servicios, instalación oportuna |
| Influencia | Media — Retraso en enlaces retrasa todo el empalme |
| Expectativas | Especificaciones claras, pagos oportunos, acceso a sedes |
| Estrategia | Gestionar activamente — Seguimiento diario, contratos firmados |
| Comunicación | Reuniones de avance diarias durante instalación |
| Responsable Relación | Especialista Infra (CI2) |

## PLAN DE INVOLUCRAMIENTO POR GRUPO

### Grupo 1: Gestión Activa (Elizabeth/MME, Proveedores Telecom)

Acciones: - Reuniones semanales de seguimiento con Elizabeth - Informes quincenales formales al MME - Gestión proactiva de expectativas - Escalamiento inmediato si hay bloqueos - Seguimiento diario a proveedores durante instalación

### Grupo 2: Satisfacer (INTERNEXA, Jelkin/CI2)

Acciones: - Comunicación frecuente y detallada - Mesa técnica diaria con INTERNEXA - Informes de avance quincenales - Atención inmediata a consultas - Gestión de calidad prioritaria - Formalización de TODAS las entregas por escrito

### Grupo 3: Monitoreo (Entidades Integradas, Usuarios Finales)

Acciones: - Seguimiento de integraciones y disponibilidad - Notificación previa si hay ventanas de mantenimiento - Comunicación solo si hay incidentes - Documentación disponible para consultas

### Grupo 4: Mantener Informado (Especialistas CI2, Diana Legal, Comunidad)

Acciones: - Reuniones técnicas diarias internas - Actualizaciones breves quincenales - Consultas legales cuando sea necesario - Celebración de hitos del empalme

## REGISTRO DE INTERACCIONES

| Fecha | Stakeholder | Tipo | Tema | Resultado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 May 2026 | Elizabeth (MME) | Reunión | Instalación gobierno empalme | Comité constituido, roles definidos | Jelkin Carrillo |
| 19 May 2026 | INTERNEXA | Solicitud | Matriz de entregables | Requerimiento formal enviado | Jelkin Carrillo |
| 20 May 2026 | ZEUS/CI2 | Interna | Generación documentación PM2 | 5 documentos base creados | ZEUS |
| [Programar] | INTERNEXA | Reunión | Kickoff técnico empalme | [Pendiente] | Jelkin Carrillo |
| [Programar] | Elizabeth | Reunión | Aprobación plan de empalme | [Pendiente] | Jelkin Carrillo |

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental