# INFORME DE CIERRE DEL EMPALME SICOM

## Empalme Operativo SICOM — CI2 ↔ INTERNEXA ↔ MME

Empalme: EMP-SICOM-2026-01
Gerente de Proyecto CI2: Luis Felipe Herrera (CI2 / IND TECH)
Director de Empalme / PM Ejecutivo: Jelkin Zair Carrillo Franco (Innovadataco)
Fecha de Cierre: [Por definir — 15 Julio 2026]
Versión: 1.0
Estado: Borrador — Pendiente de Ejecución

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Información General

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Empalme | Empalme Operativo SICOM |
| Código | EMP-SICOM-2026-01 |
| Periodo | 19 mayo - 30 junio 2026 (6 semanas) |
| Fecha de inicio operación CI2 | 1 julio 2026 |
| Fecha de cierre informe | [15 julio 2026] |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera |
| Director de Empalme | Jelkin Zair Carrillo Franco |
| Operador Saliente | INTERNEXA S.A. |
| Operador Entrante | CI2 / IND TECH |
| Entidad Pública | Ministerio de Minas y Energía (MME) |

### 1.2 Resultado General

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Interrupción del servicio | 0 | [Por completar] | ⏳ |
| Dominios técnicos aceptados | 10/10 | [Por completar] | ⏳ |
| Restore de backups validado | Sí | [Por completar] | ⏳ |
| Operación en sombra completada | Sí | [Por completar] | ⏳ |
| Simulacro de contingencia exitoso | Sí | [Por completar] | ⏳ |
| Corte controlado exitoso | Sí | [Por completar] | ⏳ |
| Acta de recibo final firmada | Sí | [Por completar] | ⏳ |
| Estabilización post-corte | Sí | [Por completar] | ⏳ |

## 2. ALCANCE DEL EMPALME

### 2.1 Alcance Planificado vs Ejecutado

| Dominio | Planificado | Ejecutado | Desviación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1. Infraestructura | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D2. Código y Despliegue | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D3. Base de Datos | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D4. Seguridad | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D5. Integraciones | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D6. Operación | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D7. Continuidad | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D8. Documentación | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D9. Gobierno y Calidad | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |
| D10. Transferencia de Conocimiento | ✅ | ⏳ | –% | [Por completar] |

### 2.2 Entregables del Empalme

| # | Entregable | Estado | Fecha Entrega | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución del Empalme | ✅ Generado | 20 may 2026 | ZEUS |
| 2 | Cronograma Gantt del Empalme | ✅ Generado | 20 may 2026 | ZEUS |
| 3 | Registro de Riesgos del Empalme | ✅ Generado | 20 may 2026 | ZEUS |
| 4 | Matriz de Stakeholders del Empalme | ✅ Generado | 20 may 2026 | ZEUS |
| 5 | Plan de Comunicaciones del Empalme | ✅ Generado | 20 may 2026 | ZEUS |
| 6 | Plan de Calidad del Empalme | ✅ Generado | 20 may 2026 | ZEUS |
| 7 | Plan de Recursos del Empalme | ✅ Generado | 20 may 2026 | ZEUS |
| 8 | Acta de Recibo Parcial | ⏳ Pendiente | 14 jun 2026 | Jelkin Carrillo |
| 9 | Acta de Recibo Final | ⏳ Pendiente | 30 jun 2026 | Jelkin Carrillo |
| 10 | Acta de Cesión de Derechos | ⏳ Pendiente | 30 jun 2026 | Jelkin Carrillo |
| 11 | Acta de Destrucción de Datos | ⏳ Pendiente | 30 jun 2026 | INTERNEXA |
| 12 | Informe de Cierre del Empalme | ⏳ Pendiente | 15 jul 2026 | Jelkin Carrillo |

## 3. CRONOGRAMA

### 3.1 Cronograma Planificado vs Real

| Fase | Fecha Inicio Plan | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Plan | Fecha Fin Real | Desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación e Inicio | 19 may | [Por completar] | 25 may | [Por completar] | – días |
| Inventario y Validación | 26 may | [Por completar] | 14 jun | [Por completar] | – días |
| Operación en Sombra | 15 jun | [Por completar] | 21 jun | [Por completar] | – días |
| Corte y Recibo Final | 22 jun | [Por completar] | 30 jun | [Por completar] | – días |
| Estabilización | 1 jul | [Por completar] | 15 jul | [Por completar] | – días |

### 3.2 Hitos Alcanzados

| Hito | Fecha Plan | Fecha Real | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: Gobierno Instalado | 25 may | [Por completar] | ⏳ |  |
| M2: Inventario Técnico | 31 may | [Por completar] | ⏳ |  |
| M3: Restore Validado | 14 jun | [Por completar] | ⏳ |  |
| M4: Shadowing Iniciado | 21 jun | [Por completar] | ⏳ |  |
| M5: Corte Controlado | 30 jun | [Por completar] | ⏳ |  |
| M6: Recibo Final Firmado | 30 jun | [Por completar] | ⏳ |  |
| M7: Estabilización | 15 jul | [Por completar] | ⏳ |  |

## 4. GESTIÓN DE RIESGOS

### 4.1 Riesgos Iniciales vs Resultado

| ID | Riesgo | Prob. Inicial | Impacto Inicial | Estrategia | Resultado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Resistencia INTERNEXA | Alta | Crítico | Mitigar + Escalar | [Por completar] |
| R002 | Documentación incompleta | Alta | Alto | Mitigar | [Por completar] |
| R003 | Backups no restaurables | Media | Crítico | Mitigar | [Por completar] |
| R004 | Credenciales no transferibles | Media | Alto | Mitigar | [Por completar] |
| R005 | Dependencia personas clave | Alta | Alto | Mitigar | [Por completar] |
| R006 | Retraso infraestructura CI2 | Media | Alto | Mitigar | [Por completar] |
| R007 | Falla pruebas estrés | Media | Alto | Mitigar | [Por completar] |
| R008 | Brechas de seguridad | Media | Crítico | Mitigar | [Por completar] |

### 4.2 Riesgos Emergentes

| ID | Riesgo | Detectado en | Severidad | Acción Tomada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Por completar en ejecución] |  |  |  |  |  |

## 5. CALIDAD

### 5.1 Resultados de Validación por Dominio

| Dominio | % Cumplimiento Plan | % Cumplimiento Real | Hallazgos Críticos | Hallazgos Altos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D2 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D3 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D4 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D5 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D6 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D7 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D8 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D9 | 100% | –% | – | – | ⏳ |
| D10 | 100% | –% | – | – | ⏳ |

### 5.2 Métricas de Calidad

| KPI | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| % dominios validados | 100% | –% | ⏳ |
| # hallazgos críticos abiertos | 0 | – | ⏳ |
| # hallazgos altos abiertos | <3 | – | ⏳ |
| % documentación completa | 100% | –% | ⏳ |
| % casos de prueba exitosos | >95% | –% | ⏳ |
| Tiempo promedio resolución hallazgos | <48h | –h | ⏳ |

## 6. RECURSOS

### 6.1 Recursos Humanos Utilizados

| Rol | Persona | Horas Planificadas | Horas Reales | Desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Carrillo | [Por calcular] | [Por completar] | –% |
| Especialista Seguridad | [Por asignar] | [Por calcular] | [Por completar] | –% |
| Especialista Infraestructura | [Por asignar] | [Por calcular] | [Por completar] | –% |
| Especialista BD | [Por asignar] | [Por calcular] | [Por completar] | –% |
| Especialista Apps | [Por asignar] | [Por calcular] | [Por completar] | –% |
| Especialista Operación | [Por asignar] | [Por calcular] | [Por completar] | –% |

### 6.2 Presupuesto

| Concepto | Presupuestado | Ejecutado | Desviación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal (Innovadataco) | $25.000.000 | [Por completar] | –% |  |
| Prórroga / Adenda | [Por negociar] | [Por completar] | –% |  |
| Infraestructura | [Por definir] | [Por completar] | –% |  |
| Licencias | [Por definir] | [Por completar] | –% |  |
| Operativo (viajes, herramientas) | [Por definir] | [Por completar] | –% |  |
| TOTAL | [Por calcular] | [Por completar] | –% |  |

## 7. COMUNICACIONES

### 7.1 Resumen de Comunicaciones

| Tipo | Planificadas | Ejecutadas | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesas técnicas CI2 (diarias) | 42 | [Por completar] | –% |
| Mesas técnicas con INTERNEXA | 30 | [Por completar] | –% |
| Reuniones con Luis Herrera (semanales) | 6 | [Por completar] | –% |
| Informes quincenales al MME | 2 | [Por completar] | –% |
| Actas formales | 10 | [Por completar] | –% |

### 7.2 Satisfacción de Stakeholders

| Stakeholder | Satisfacción Plan | Satisfacción Real | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Luis Herrera (CI2) | >90% | –% | [Por completar] |
| Elizabeth (MME) | >90% | –% | [Por completar] |
| INTERNEXA | >80% | –% | [Por completar] |
| Equipo CI2 | >90% | –% | [Por completar] |

## 8. LECCIONES APRENDIDAS

### 8.1 Lo que Funcionó Bien

| # | Lección | Evidencia | Recomendación para Futuros Empalmes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Por completar en cierre] |  |  |  |

### 8.2 Lo que se Puede Mejorar

| # | Lección | Impacto | Recomendación para Futuros Empalmes |
| --- | --- | --- | --- |
| [Por completar en cierre] |  |  |  |

### 8.3 Riesgos que se Materializaron

| # | Riesgo | Impacto Real | Mitigación Aplicada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Por completar en cierre] |  |  |  |  |

## 9. CIERRE ADMINISTRATIVO

### 9.1 Documentación Cerrada

| # | Documento | Estado | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución | ✅ | GitHub/Drive |
| 2 | Cronograma Gantt | ✅ | GitHub/Drive |
| 3 | Registro de Riesgos | ✅ | GitHub/Drive |
| 4 | Matriz de Stakeholders | ✅ | GitHub/Drive |
| 5 | Plan de Comunicaciones | ✅ | GitHub/Drive |
| 6 | Plan de Calidad | ✅ | GitHub/Drive |
| 7 | Plan de Recursos | ✅ | GitHub/Drive |
| 8 | Acta de Recibo Parcial | ⏳ | [Por completar] |
| 9 | Acta de Recibo Final | ⏳ | [Por completar] |
| 10 | Acta de Cesión de Derechos | ⏳ | [Por completar] |
| 11 | Acta de Destrucción de Datos | ⏳ | [Por completar] |
| 12 | Informe de Cierre | ⏳ | [Por completar] |

### 9.2 Contratos Cerrados

| Contrato | Estado | Fecha Cierre | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| GGC-2034-2025 (MME-INTERNEXA) | ⏳ | [Por completar] |  |
| Contrato IND TECH-Innovadataco | ⏳ | [Por completar] | Requiere prórroga/adenda |
| Nuevo contrato MME-CI2 | ⏳ | [Por completar] |  |

### 9.3 Pagos Realizados

| Pago | Beneficiario | Valor | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Por completar] |  |  |  |  |

## 10. RECOMENDACIONES POST-EMPALME

### 10.1 Para CI2 (Operación Continua)

| # | Recomendación | Prioridad | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Por completar en cierre] |  |  |  |

### 10.2 Para el MME (Gestión Contractual)

| # | Recomendación | Prioridad | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Por completar en cierre] |  |  |  |

### 10.3 Para Futuros Empalmes

| # | Recomendación | Prioridad | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Por completar en cierre] |  |  |

## 11. APROBACIÓN DEL INFORME DE CIERRE

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto CI2 | Luis Felipe Herrera | _________________ |  |
| Director de Empalme / PM Ejecutivo | Jelkin Zair Carrillo Franco | _________________ |  |
| Supervisora MME | Elizabeth | _________________ |  |

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental