# PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL EMPALME SICOM

## Empalme Operativo SICOM — CI2 ↔ INTERNEXA ↔ MME

Empalme: EMP-SICOM-2026-01
Gerente de Proyecto: Jelkin Zair Carrillo Franco (CI2)
Versión: 1.0
Fecha: 20 de Mayo de 2026
Aprobador: Jelkin Zair Carrillo Franco (CI2)

## 1. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIONES

- Asegurar que toda la información del empalme fluya de manera oportuna y efectiva

- Mantener a los stakeholders informados según sus necesidades e intereses

- Documentar TODAS las comunicaciones formales del empalme

- Establecer canales claros para consultas, decisiones y alertas

- Facilitar la gestión de expectativas del MME (Elizabeth) y de INTERNEXA

- Garantizar trazabilidad de decisiones, entregas y acuerdos

## 2. STAKEHOLDERS Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

| Stakeholder | Información Requerida | Frecuencia | Formato | Canal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luis Herrera (CI2) | Avance empalme, hitos, riesgos, decisiones estratégicas | Semanal + Eventos | Informe formal + Reuniones | Email + Videollamada |
| Elizabeth (MME) | Supervisión contractual, aceptaciones, pagos | Quincenal + Eventos | Informe formal + Actas | Email + Reuniones |
| Jelkin Carrillo (Innovadataco) | Ejecución técnica, operativa, calidad | Diaria + Eventos | Dashboard + Actas | Telegram + Email |
| Diana Cáceres (Legal) | Aspectos legales, actas, contratos | Según necesidad | Resumen legal | Email + Telegram |
| Proveedores Telecom | Avance instalación, incidencias | Diaria (durante instalación) | Reporte de avance | Email + Llamada |

## 3. ESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

### 3.1 Comunicaciones Internas (CI2)

#### Mesa Técnica CI2 (Diaria)

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frecuencia | Diaria (Lunes a Viernes) |
| Horario | 8:00 AM (Hora Colombia) |
| Duración | 15-30 minutos |
| Formato | Presencial / Google Meet / Teams |
| Agenda | Estado del día anterior, tareas del día, bloqueos, dependencias |
| Registro | Acta diaria breve (formato estándar) |
| Responsable | Jelkin Carrillo (PM) |
| Participantes | Especialistas CI2 (Seguridad, Infra, BD, Apps, Operación) |

#### Mesa Técnica con INTERNEXA (Diaria)

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frecuencia | Diaria (Lunes a Viernes) |
| Horario | 10:00 AM (Hora Colombia) |
| Duración | 30-45 minutos |
| Formato | Videollamada / Presencial si aplica |
| Agenda | Entregas del día, validaciones, hallazgos, plan siguiente día |
| Registro | Acta formal con formato estándar |
| Responsable | Jelkin Carrillo (PM) |
| Participantes | CI2 + Representantes INTERNEXA |

#### Informe Diario a Jelkin (Automático)

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frecuencia | 7:00 PM (Hora Colombia) |
| Canal | Telegram |
| Contenido | Estado del día, % avance, alertas, decisiones pendientes |
| Formato | Dashboard compacto (texto) |
| Ejecución | ZEUS genera automáticamente |

### 3.2 Comunicaciones Externas (MME / INTERNEXA)

#### Reuniones de Seguimiento con Luis Herrera (CI2)

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frecuencia | Semanal (cada martes 2:00 PM) |
| Participantes | Jelkin Carrillo (Innovadataco) + Luis Felipe Herrera (CI2) |
| Duración | 30-45 minutos |
| Formato | Videollamada (Meet/Teams) |
| Agenda | Avance %, hitos, riesgos, decisiones requeridas, próximos pasos, reporte al MME |
| Registro | Acta enviada en 24h |
| Responsable | Jelkin Carrillo (genera contenido, ZEUS documenta) |

#### Reuniones de Seguimiento con Elizabeth (MME)

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frecuencia | Quincenal (cada 15 días) |
| Participantes | Luis Herrera (CI2) + Elizabeth (MME) — Jelkin acompaña si es necesario |
| Duración | 30-45 minutos |
| Formato | Videollamada (Meet/Teams) |
| Agenda | Avance % contractual, hitos, aceptaciones, pagos, riesgos, decisiones requeridas |
| Registro | Acta enviada en 24h |
| Responsable | Luis Herrera (CI2) genera, Jelkin apoya con datos técnicos |

#### Informes Quincenales al MME

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frecuencia | Cada 15 días (15 y 30 de cada mes) |
| Contenido | Avance %, entregables completados, hitos, riesgos, próximas actividades |
| Formato | PDF formal (1-2 páginas) |
| Canal | Email a Elizabeth |
| Preparación | ZEUS genera borrador, Jelkin revisa y envía |

#### Entregas Formales a INTERNEXA

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frecuencia | Según cronograma de empalme |
| Contenido | Matriz de requerimientos, solicitudes de entrega, actas de validación |
| Formato | Documentos formales con formato PM2 |
| Canal | Email formal + Drive compartido |
| Responsable | Jelkin Carrillo envía, ZEUS prepara contenido |
| Registro | Fecha de envío, fecha de respuesta, trazabilidad |

## 4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

### 4.1 Protocolo para Alertas y Urgencias

Nivel CRÍTICO (🔴): - Situación: Riesgo de no cumplir hito, problema legal, bloqueo total del empalme, caída de SICOM - Tiempo respuesta: Inmediato (menos de 1 hora) - Canal: Llamada telefónica + Telegram + Email - Destinatario: Jelkin + Elizabeth + Diana (si es legal) - Ejemplo: “Alerta: INTERNEXA no entrega backups, bloquea Semana 4”

Nivel ALTO (🟡): - Situación: Riesgo de retraso, observaciones importantes, consulta urgente del MME - Tiempo respuesta: Mismo día (menos de 4 horas) - Canal: Telegram prioritario + Email - Destinatario: Jelkin + Stakeholder relevante - Ejemplo: “Urgente: Elizabeth solicita reunión mañana para revisar riesgos”

Nivel MEDIO (🟢): - Situación: Información importante, actualización de estado, avance normal - Tiempo respuesta: 24 horas - Canal: Email o Telegram normal - Destinatario: Según matriz de stakeholders

### 4.2 Protocolo para Decisiones

- Identificación: ZEUS o Jelkin detecta necesidad de decisión

- Análisis: ZEUS presenta opciones + recomendación

- Consulta: Jelkin evalúa (con Diana si es legal/contractual)

- Decisión: Jelkin decide o escala a Elizabeth si afecta MME

- Ejecución: ZEUS documenta y ejecuta

- Registro: DEC-XXX en documentación del empalme

### 4.3 Protocolo para Cambios

- Solicitud: INTERNEXA, MME o equipo identifica cambio necesario

- Evaluación: ZEUS analiza impacto (alcance, tiempo, costo)

- Recomendación: ZEUS presenta análisis a Jelkin

- Negociación: Jelkin dialoga con MME o INTERNEXA si es externo

- Aprobación: Documentar aceptación del cambio

- Implementación: Ajustar planes y documentación

- Registro: CAMBIO-XXX en Registro de Cambios

## 5. FORMATOS DE COMUNICACIÓN

### 5.1 Informe de Avance Quincenal (al MME)

INFORME DE AVANCE - EMPALME SICOM
Fecha: [DD/MM/YYYY] | Período: [Fecha inicio] a [Fecha fin]
Empalme: EMP-SICOM-2026-01 | Gerente: Jelkin Zair Carrillo (CI2)

1. RESUMEN EJECUTIVO
   • Avance general: XX%
   • Estado: [🟢 A tiempo / 🟡 En riesgo / 🔴 Retrasado]
   • Hitos alcanzados: [Lista]

2. DOMINIOS TÉCNICOS
   • Completados: [D1, D2...]
   • En validación: [D3... XX%]
   • Próximos: [D4...]

3. CRONOGRAMA
   • Días restantes: XX
   • Desviación: +/- X días

4. RIESGOS Y PROBLEMAS
   • [Lista de riesgos activos]

5. PRÓXIMAS ACTIVIDADES (Próximos 15 días)
   • [Lista de tareas]

6. DECISIONES REQUERIDAS DEL MME
   • [Si aplica]

Elaborado por: ZEUS | Aprobado por: Jelkin Carrillo, PM CI2

### 5.2 Acta de Mesa Técnica (Diaria con INTERNEXA)

ACTA DE MESA TÉCNICA - EMPALME SICOM
Fecha: [DD/MM/YYYY] | Hora: [HH:MM] - [HH:MM]
Lugar/Canal: [Presencial / Videollamada]
Empalme: EMP-SICOM-2026-01

ASISTENTES:
• [Nombre] - [Rol] - [Entidad]
• ...

AGENDA:
1. [Tema 1]
2. [Tema 2]
3. ...

ENTREGAS DEL DÍA:
• [Entregable] - [Estado] - [Observaciones]

HALLAZGOS:
• [Hallazgo] - [Severidad] - [Acción]

DECISIONES:
• DEC-XXX: [Descripción de decisión]

ACCIONES PENDIENTES:
| Acción | Responsable | Fecha límite | Entidad |
|--------|-------------|--------------|---------|
| [Acción] | [Nombre] | [Fecha] | [CI2/INTERNEXA/MME] |

PRÓXIMA MESA TÉCNICA:
Fecha: [DD/MM/YYYY] | Hora: [HH:MM]

Registrado por: ZEUS | Fecha acta: [DD/MM/YYYY]

### 5.3 Solicitud Formal de Entregables (a INTERNEXA)

SOLICITUD DE ENTREGABLES - EMPALME SICOM
Fecha: [DD/MM/YYYY]
Referencia: SOL-XXX-EMP-SICOM-2026
De: Jelkin Zair Carrillo Franco, Gerente Proyecto CI2
Para: [Responsable Técnico], INTERNEXA S.A.
CC: Elizabeth, Supervisora MME

REQUERIMIENTOS:
| # | Entregable | Descripción | Fecha Límite | Criterio Aceptación |
|---|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | [Nombre] | [Descripción] | [Fecha] | [Criterio] |

CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO:
• Retraso en hito [M#]
• Riesgo de no cumplimiento contractual
• Escalamiento a MME

Favor confirmar recepción y compromiso de entrega.

Jelkin Zair Carrillo Franco
Gerente de Proyecto del Empalme SICOM
CI2

## 6. HERRAMIENTAS Y CANALES

| Propósito | Herramienta Principal | Backup |
| --- | --- | --- |
| Comunicación rápida PM | Telegram | WhatsApp |
| Reuniones virtuales | Google Meet | Zoom / Teams |
| Documentos formales | Google Drive | GitHub (backup) |
| Email corporativo | Gmail | - |
| Gestión de tareas | GitHub Issues / ZEUS-CONFIG | Google Sheets |
| Calendario | Google Calendar | - |
| Actas y registros | Markdown en GitHub | PDF en Drive |

## 7. GOBERNANZA DE LA INFORMACIÓN

### Clasificación de Información del Empalme

🔒 CONFIDENCIAL: - Credenciales, certificados, claves de SICOM - Contratos GGC-2034-2025 y anexos - Información de propuesta técnica no pública - Datos de acceso a infraestructura - Acceso: Solo Jelkin + Especialistas CI2 + Elizabeth

📋 INTERNA: - Planes de trabajo, cronogramas, matrices RAID - Documentación técnica en desarrollo - Registros de riesgos y decisiones - Actas de reunión - Acceso: Equipo CI2 + Elizabeth

📢 EXTERNA (MME / INTERNEXA): - Informes de avance aprobados - Actas formales firmadas - Solicitudes de entregables - Acceso: MME + INTERNEXA + CI2

### Retención de Documentos del Empalme

- Actas de mesa técnica: 5 años

- Contrato GGC-2034-2025: 10 años

- Actas de recibo y cesión: 10 años

- Documentación técnica SICOM: 5 años

- Comunicaciones informales: 1 año

- Backups: Automáticos diarios en GitHub

## 8. INDICADORES DE EFECTIVIDAD

| Indicador | Meta | Medición |
| --- | --- | --- |
| Tiempo respuesta alertas críticas | < 1 hora | ZEUS monitorea |
| Entrega informes quincenales | 100% puntual | Fecha de envío |
| Documentación de decisiones | 100% | Registros DEC-XXX |
| Actas de mesa técnica | 100% diaria | Registros en GitHub |
| Satisfacción Elizabeth con información | > 90% | Feedback mensual |
| Respuesta de INTERNEXA a solicitudes | < 24h | Trazabilidad SOL-XXX |

## 9. APROBACIÓN DEL PLAN

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | Jelkin Zair Carrillo Franco | _________________ | 20/05/2026 |
| Supervisora MME | Elizabeth | _________________ | 20/05/2026 |

Luis Felipe Herrera
Gerente de Proyecto CI2 — IND TECH / CI2

Jelkin Zair Carrillo Franco
Director de Empalme / PM Ejecutivo — Innovadataco

ZEUS - Agente IA InnovaDataCo
Soporte PM2 y Gestión Documental