# RESUMEN EJECUTIVO — ANEXO TÉCNICO CONTRATO SICOM

## 📋 INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Anexo de Características Técnicas para la Operación del SICOM |
| Entidad | Ministerio de Minas y Energía (MME) |
| Sistema | SICOM — Sistema de Información de Combustibles Minerales |
| Objeto | Arrendamiento de solución tecnológica en nube privada para garantizar continuidad operativa del SICOM |
| Plazo | 5 meses — 01 julio 2026 al 30 noviembre 2026 |
| Lugar | Bogotá D.C. (DC principal en zona metropolitana Bogotá, DC alterno en otra ciudad colombiana) |
| Vigencia contrato | 01 julio 2026 — 30 noviembre 2026 |

## 🎯 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SICOM

El SICOM evoluciona de repositorio de datos a Administrador de la información del Mercado de Combustibles Líquidos de Colombia, centralizando: - Comercialización inicial - Transporte - Almacenamiento - Distribución final

Alcance: Gasolina, diésel, biocombustibles, gas combustible (GNCV, Auto GLP), energéticos alternativos.

## 🏗️ ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

### Plataformas Principales

| Plataforma | Tecnología |
| --- | --- |
| SICOM Líquidos | JAVA |
| SICOM GNCV | JAVA |
| Nuevo SICOM | BPM (Business Process Management) |

### Plataformas de Apoyo

- Mesa de servicio (ITSM)

- Web SICOM

- E-learning

- APP móviles (Líquidos, GAS)

- Bodega de datos / DataMart

- Web Services

- Software Call Center

- Business Intelligence (BI)

- Portal Web (HOME SICOM)

### Infraestructura Requerida

| Requisito | Especificación |
| --- | --- |
| DC Principal | Certificación Tier III Uptime Institute o ICREA Nivel V |
| DC Alterno | ANSI/TIA 942, en otra ciudad colombiana |
| Disponibilidad | 99.90% (Tier III) |
| Usuarios iniciales | 25.000 nombrados |
| Usuarios proyectados | 45.000 |
| Crecimiento mensual | 4% capacidad de cómputo |
| Transacciones | 600/min web services, 300/min aplicación |
| Sesiones activas | 1.000/hora |
| Tiempo respuesta | < 5 segundos |

## 📊 ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)

### ANS de Disponibilidad (99.90%)

| # | Línea de Servicio | ANS | Multa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plataforma Tecnológica SICOM Líquidos | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 2 | Plataforma Tecnológica SICOM Gas | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 3 | Canales de Comunicación SICOM | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 4 | Servicio Web Líquidos | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 5 | Servicio Web Gas | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 6 | Servicio BI Cubos | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 7 | Servicio BI Dashboard | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 10 | App Móvil Líquidos | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 11 | App Móvil GAS | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 12 | Portal Autogestión | >99.90% | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 13 | Soporte Operación | 7×24×365 | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |
| 14 | Administración Plataforma | 7×24×365 | 0.5% facturación por cada 0.1% debajo |

Multa máxima acumulable: 5% mensual

### ANS de Continuidad

| # | Ítem | ANS | Multa |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Contingencia SICOM Líquidos-GNCV | RPO <30 min, RTO ≤2h (críticos), ≤4h (mayores) | 0.5% por cada 10 min adicional |
| 16 | Recuperación Contingencia | RPO ≤30 min, RTO ≤4h | 5% por cada hora adicional |

### ANS de Call Center

| # | Ítem | ANS | Multa |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Abandono llamadas | <20% | 0.5% por cada 0.1% debajo |
| 18 | Satisfacción capacitación | >80% (Bueno) | 0.5% por cada 0.1% debajo |
| 19 | Satisfacción atención | >80% (Bueno) | 0.5% por cada 0.1% debajo |

### ANS de Gestión

| # | Ítem | ANS | Multa |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Incidentes técnicos SICOM Líquidos | >95% resueltos en mes | 0.5% por cada 0.1% debajo |
| 20 | Incidentes técnicos SICOM GAS | >95% resueltos en mes | 0.5% por cada 0.1% debajo |
| 21 | Atención incidentes | Críticos ≤2h, Mayores ≤24h, Menores ≤72h | 0.5% por cada 0.1% debajo |
| 22 | Requerimientos funcionales Líquidos | >90% solucionados en mes | 0.5% por cada 0.1% debajo |
| 23 | Requerimientos funcionales GAS | >90% solucionados en mes | 0.5% por cada 0.1% debajo |
| 24 | Seguridad incidentes | MTTD ≤15 min, MTTR ≤4h | 0.5% por cada 0.1% debajo |

## 🔒 REQUISITOS DE SEGURIDAD

| # | Requisito |
| --- | --- |
| 1 | Certificación ISO 27001:2022 vigente |
| 2 | Informe SOC II vigente |
| 3 | WAF (Web Application Firewall) en alta disponibilidad |
| 4 | Segmentación de red (VLAN/VPC) |
| 5 | VPN para tráfico de datos |
| 6 | UTM NGFW con IPS y AntiMalware |
| 7 | AntiDDoS |
| 8 | SIEM (Security Information and Event Management) |
| 9 | Logs almacenados ≥6 meses |
| 10 | RBAC (Control de acceso basado en roles) |
| 11 | Certificados TLS Wildcard |
| 12 | Backups diarios + pruebas mensuales |
| 13 | DRP (Plan de recuperación ante desastres) |
| 14 | Seguridad física DC (biométrico, vigilancia) |

## 👥 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO (Fase III)

### Dirección del Proyecto

| Rol | Cantidad | Dedicación | Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | 1 | 100% | 36 meses en dirección proyectos TI |
| Líder Técnico | 1 | 100% | 36 meses en BPM/Java + Scrum Master |
| Líder Funcional/Temático | 1 | 100% | 36 meses en proyectos informáticos |

### Administración, Operación y Mantenimiento

| Rol | Cantidad | Dedicación | Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA Oracle | 2 | 100% | 24 meses + certificación OCA |
| Ingenieros QA | 2 | 100% | 36 meses en pruebas funcionales |
| Desarrolladores Java | 2 | 100% | 36 meses en Java |
| Desarrolladores BPM | 3 | 100% | 36 meses en BPM + 12 meses BPMS |
| Especialistas BI | 2 | 100% | 24 meses en BI/Analytics |
| Analistas de Información | 7 | 100% | 12 meses en análisis datos |
| Profesional Operación Estadística | 1 | 100% | 24 meses + certificación NTC PE 1000 |
| Profesional Calidad | 1 | 100% | 24 meses + certificación ISO 9001 |
| Formadores | 2 | 100% | 12 meses en capacitación |

### Centro de Contacto

| Rol | Cantidad | Dedicación | Experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinador Call Center | 1 | 100% | 24 meses en coordinación CC |
| Agentes Call Center | 6 | 100% | No requiere (deseable atención al usuario) |

TOTAL EQUIPO MÍNIMO: 31 personas

## 📦 ENTREGABLES OBLIGATORIOS

### Informe de Empalme de Operación

- Estado y condiciones de recepción del SICOM

- Actividades detalladas ejecutadas durante fase de empalme

### Informe Mensual de Gestión (5 días hábiles de cada mes)

- Introducción

- Cumplimiento ANS

- Histórico ANS

- Infraestructura (disponibilidad, arquitectura, BI, desempeño)

- Administración y mantenimiento (historias usuario, mockups, RFC)

- Seguridad (diagramas, novedades, ataques)

- Centros de datos (disponibilidad, contingencia, replicación)

- Backups (ejecución, restauraciones)

- Comunicaciones (enlaces, ancho de banda)

- Call Center (llamadas, abandonadas, duración)

- Mesa de servicio (requerimientos, tiquetes, top 10)

- Formación (fechas, usuarios capacitados)

- Operación estadística (procesos, documentación)

- Actividades de mejoramiento

- Resumen actividades por miembro

- Avance proyectos especiales

- Novedades del personal

### Informe Mensual Ejecutivo

- Máximo 8 páginas

- Comparativos históricos por servicio

- Acciones de mejora

### Informe Final

- Cierre detallado: infraestructura, seguridad, desarrollo, operación, mesa de servicio

- Diagramas, configuraciones, cuadros históricos, estadísticas

## 🔄 TRANSFERENCIA OPERATIVA (Último mes del contrato)

### Migración

- Acceso a información de plataformas principales (JAVA, BPM) y apoyo

- Entrega de máquinas virtuales con configuraciones

- Código fuente en GitLab/GitHub

- Backups y logs de cargue

- Eliminación de información del contratista saliente

### Transferencia de Conocimientos

- Documentación técnica, temática, de actividades

- Manuales actualizados (Java, BPM, implementación, usuario)

- Documentación de procesamiento SO y BD

- Capacitación al equipo entrante

- Transferencia de lineamientos operativos y metodologías estadísticas

### Requisitos Legales

- Acta de entrega y recibo de información de administración y operación

- Acuerdos de confidencialidad paralelos y simultáneos entre operador saliente y entrante

- Licenciamiento: propiedad exclusiva del MME

## ⚠️ REGLAS CRÍTICAS

### Gestión de Cambios

| Tipo de cambio | Anticipación |
| --- | --- |
| Menores (parches) | 5 días hábiles |
| Mayores (actualizaciones) | 10-15 días hábiles |
| Críticos (migraciones) | 1 mes |
| Emergencia | Inmediata (notificación + justificación + aprobación post) |

### Consecuencias por Incumplimiento ANS

- 2 meses consecutivos de incumplimiento o >20% incumplimiento acumulado → Reunión de gerencia

- Posibles resultados: Planes de choque, revisión contractual, finalización del contrato

### Reemplazo de Personal

- 3 días para plan temporal

- 10 días calendario para reemplazo definitivo

- Vacaciones cubiertas con perfil similar

## 💰 MULTAS Y PENALIDADES

| Incumplimiento | Penalidad |
| --- | --- |
| Cada 0.1% debajo de 99.90% disponibilidad | 0.5% descuento facturación mensual |
| Máximo acumulable mensual | 5% |
| RPO/RTO incumplido | 0.5%-5% según caso |
| Abandono llamadas >20% | 0.5% por cada 0.1% |
| Satisfacción <80% | 0.5% por cada 0.1% |
| Incidentes no resueltos | 0.5% por cada 0.1% |

## 📅 CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA

| Fase | Periodo | Duración |
| --- | --- | --- |
| Empalme/Transición | 19 mayo — 30 junio 2026 | 6 semanas |
| Operación CI2 | 01 julio — 30 noviembre 2026 | 5 meses |
| Transferencia al nuevo operador | Noviembre 2026 | 1 mes |

## 🔑 PUNTOS CLAVE PARA NEGOCIACIÓN CON INTERNEXA

- Acceso a plataformas: JAVA, BPM, ITSM, Web, E-learning, APPs, DataMart

- Máquinas virtuales: Catálogo de servidores y servicios con configuraciones

- Código fuente: Repositorio GitLab/GitHub con flujos BPM

- Documentación: Técnica, temática, manuales, procedimientos

- Capacitación: Plan formal al equipo CI2 con cronograma

- Acuerdo de confidencialidad: Paralelo entre INTERNEXA e CI2

- Acta de entrega: Firmada por MME, INTERNEXA, CI2

- Licencias: Verificar propiedad exclusiva MME

Documento analizado por: ZEUS — Innovadataco Fecha análisis: 20 de mayo de 2026 Fuente: Anexo Técnico Contrato SICOM — MME