# PLAN DE CAPACITACIÓN — Empalme SICOM

Proyecto: Empalme SICOM MME
Fecha: 20 de mayo de 2026
Responsable: Jelkin Zair Carrillo Franco
Duración: 10-24 junio 2026 (2 semanas intensivas)
Modalidad: Presencial en Bogotá + Remoto (híbrido)
Total horas: 80 horas por persona técnica

## 1. OBJETIVOS DEL PLAN

- Transferir conocimiento técnico y operativo del SICOM de INTERNEXA a CI2

- Alcanzar competencias operativas en 100% del equipo CI2

- Certificar capacidades mediante evaluaciones prácticas

- Documentar lecciones aprendidas y material reutilizable

- Garantizar continuidad operativa sin dependencia de INTERNEXA post-empalme

## 2. AUDIENCIAS Y PERFILES

### 2.1 Equipo Técnico CI2 (12 personas)

| Rol | Cantidad | Perfil | Nivel Esperado Post-Capacitación |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA Oracle | 2 | Administración BD, backups, tuning | Autónomo en operación 7×24 |
| Desarrollador Java | 2 | Desarrollo, despliegue, debugging | Autónomo en desarrollo evolutivo |
| Desarrollador BPM | 3 | Modelado, automatización, despliegue | Autónomo en desarrollo BPM |
| Especialista BI | 2 | ETLs, cubos, dashboards | Autónomo en desarrollo BI |
| Ingeniero QA | 2 | Pruebas funcionales, no funcionales | Autónomo en pruebas de aceptación |
| Seguridad | 1 | Controles, monitoreo, incidentes | Autónomo en operación seguridad |

### 2.2 Equipo de Operación CI2 (9 personas)

| Rol | Cantidad | Perfil | Nivel Esperado Post-Capacitación |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista de Información | 7 | Análisis datos, reportes, soporte | Autónomo en operación diaria |
| Profesional Operación Estadística | 1 | Formulación, precios, indicadores | Autónomo en formulación |
| Profesional Calidad | 1 | Calidad datos, auditoría, NTC | Autónomo en calidad |

### 2.3 Equipo de Servicio al Usuario CI2 (7 personas)

| Rol | Cantidad | Perfil | Nivel Esperado Post-Capacitación |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinador Call Center | 1 | Coordinación, reportes, escalamiento | Autónomo en gestión CC |
| Agente Call Center | 6 | Atención llamadas, registro, FAQs | Autónomo en atención 1er nivel |
| Mesa de Servicio | 2 | Tickets, requerimientos, escalamiento | Autónomo en gestión ITSM |

### 2.4 Dirección y Gestión CI2 (3 personas)

| Rol | Cantidad | Perfil | Nivel Esperado Post-Capacitación |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de Proyecto | 1 | Gobierno, reportes, stakeholder | Autónomo en dirección |
| Líder Técnico | 1 | Arquitectura, decisiones técnicas | Autónomo en liderazgo técnico |
| Líder Funcional | 1 | Requisitos, validación, usuarios | Autónomo en liderazgo funcional |

## 3. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

### Semana 1: Fundamentos y Arquitectura (10-14 junio)

| Día | Fecha | Horario | Tema | Instructor | Audiencia | Duración | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 10 jun | 08:00-12:00 | Arquitectura SICOM: Visión general, componentes, interacciones | Arquitecto INTERNEXA | Todo el equipo técnico | 4h | Presencial Bogotá |
| Lunes | 10 jun | 14:00-18:00 | Arquitectura SICOM: Infraestructura, red, seguridad | SysAdmin INTERNEXA | Todo el equipo técnico | 4h | Presencial Bogotá |
| Martes | 11 jun | 08:00-12:00 | Base de datos Oracle: Esquema, objetos, relaciones | DBA INTERNEXA | DBA CI2 + Devs | 4h | Presencial Bogotá |
| Martes | 11 jun | 14:00-18:00 | Base de datos Oracle: Backups, RMAN, tuning, diagnóstico | DBA INTERNEXA | DBA CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Miércoles | 12 jun | 08:00-12:00 | Desarrollo Java: Código fuente, estructura, despliegue | Dev Java INTERNEXA | Devs Java CI2 + QA | 4h | Presencial Bogotá |
| Miércoles | 12 jun | 14:00-18:00 | Desarrollo Java: Debugging, troubleshooting, pruebas | Dev Java INTERNEXA | Devs Java CI2 + QA | 4h | Presencial Bogotá |
| Jueves | 13 jun | 08:00-12:00 | BPM: Modelado, automatización, herramienta BPMS | Dev BPM INTERNEXA | Devs BPM CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Jueves | 13 jun | 14:00-18:00 | BPM: Despliegue, monitoreo, troubleshooting | Dev BPM INTERNEXA | Devs BPM CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Viernes | 14 jun | 08:00-12:00 | Business Intelligence: Cubos, ETLs, SSAS, SSIS | BI INTERNEXA | BI CI2 + Analistas | 4h | Presencial Bogotá |
| Viernes | 14 jun | 14:00-18:00 | Business Intelligence: Dashboards, reportes, herramientas | BI INTERNEXA | BI CI2 + Analistas | 4h | Presencial Bogotá |

### Semana 2: Operación y Shadowing (17-21 junio)

| Día | Fecha | Horario | Tema | Instructor | Audiencia | Duración | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 17 jun | 08:00-12:00 | Seguridad: Controles, WAF, SIEM, monitoreo | Seguridad INTERNEXA | Seguridad CI2 + SysAdmin | 4h | Presencial Bogotá |
| Lunes | 17 jun | 14:00-18:00 | Seguridad: Respuesta a incidentes, procedimientos | Seguridad INTERNEXA | Seguridad CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Martes | 18 jun | 08:00-12:00 | Mesa de servicio: ITSM, flujos, categorías, SLAs | Mesa INTERNEXA | Mesa CI2 + Coordinador CC | 4h | Presencial Bogotá |
| Martes | 18 jun | 14:00-18:00 | Mesa de servicio: Escalamiento, comunicación, reportes | Mesa INTERNEXA | Mesa CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Miércoles | 19 jun | 08:00-12:00 | Call Center: Software, colas, IVR, grabación | CC INTERNEXA | CC CI2 + Coordinador | 4h | Presencial Bogotá |
| Miércoles | 19 jun | 14:00-18:00 | Call Center: Procedimientos, scripts, escalamiento | CC INTERNEXA | CC CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Jueves | 20 jun | 08:00-12:00 | APPs móviles: Instalación, soporte, troubleshooting | QA INTERNEXA | QA + Soporte CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Jueves | 20 jun | 14:00-18:00 | Web Services: APIs, integraciones, monitoreo | Dev INTERNEXA | Devs CI2 | 4h | Presencial Bogotá |
| Viernes | 21 jun | 08:00-12:00 | Formulación y estadística: Precios de referencia, indicadores | Estadístico INTERNEXA | Analistas + Estadística | 4h | Presencial Bogotá |
| Viernes | 21 jun | 14:00-18:00 | Calidad de datos: NTC PE 1000, auditoría, validación | Calidad INTERNEXA | Calidad + Analistas | 4h | Presencial Bogotá |

### Semana 3: Shadowing Intensivo (24-28 junio)

| Día | Fecha | Horario | Actividad | Supervisor INTERNEXA | Aprendiz CI2 | Duración | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes-Miércoles | 24-26 jun | 08:00-18:00 | Shadowing operación diaria (monitoreo, alertas, tareas) | Operador INTERNEXA | DBA + SysAdmin + Monitoreo | 8h/día | Remoto/Presencial |
| Lunes-Miércoles | 24-26 jun | 08:00-18:00 | Shadowing mesa de servicio (tickets, requerimientos) | Mesa INTERNEXA | Mesa CI2 | 8h/día | Remoto/Presencial |
| Lunes-Miércoles | 24-26 jun | 08:00-18:00 | Shadowing Call Center (llamadas, registro, reportes) | CC INTERNEXA | CC CI2 | 8h/día | Presencial Bogotá |
| Jueves-Viernes | 27-28 jun | 08:00-18:00 | Shadowing desarrollo y despliegues (cambios, ventanas) | Dev INTERNEXA | Devs CI2 | 8h/día | Remoto/Presencial |
| Jueves-Viernes | 27-28 jun | 08:00-18:00 | Shadowing seguridad (monitoreo, respuesta incidentes) | Seguridad INTERNEXA | Seguridad CI2 | 8h/día | Remoto/Presencial |

## 4. METODOLOGÍA PEDAGÓGICA

### 4.1 Enfoque

- 70% práctico / 30% teórico: Laboratorios en ambiente de pruebas

- Aprendizaje basado en problemas: Resolver incidencias reales (anónimas)

- Pair programming: Un experto INTERNEXA + un aprendiz CI2

- Documentación colaborativa: El aprendiz documenta lo aprendido

### 4.2 Material Didáctico

| Tipo | Contenido | Responsable | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentaciones | Diapositivas por módulo (PPT/PDF) | INTERNEXA | 07 jun |
| Videos | Grabaciones de sesiones clave | CI2 | Durante capacitación |
| Laboratorios | Guías paso a paso (PDF) | INTERNEXA | 07 jun |
| Manuales | Documentos de referencia (PDF) | INTERNEXA | 07 jun |
| Checklists | Listas de verificación operativas | CI2 | Durante shadowing |
| Base conocimiento | Artículos técnicos (Wiki/Confluence) | CI2 | Durante shadowing |

### 4.3 Ambiente de Práctica

- Ambiente de pruebas CI2 replicado de producción

- Acceso a consolas de administración (solo lectura inicial, luego escritura)

- Simulación de incidentes controlados

- Escenarios de recuperación ante desastres

## 5. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

### 5.1 Evaluaciones por Módulo

| Módulo | Tipo Evaluación | Peso | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura | Cuestionario + diagrama | 10% | 80% |
| Base de Datos | Laboratorio práctico (backup, restore, query) | 15% | 80% |
| Desarrollo Java | Laboratorio práctico (compilación, despliegue) | 15% | 80% |
| BPM | Laboratorio práctico (modelado, despliegue) | 15% | 80% |
| BI | Laboratorio práctico (ETL, cubo, dashboard) | 10% | 80% |
| Seguridad | Cuestionario + análisis caso | 10% | 80% |
| Call Center / Mesa | Simulación práctica (llamada, ticket) | 10% | 80% |
| Operación | Shadowing evaluado por supervisor | 15% | Competente |

### 5.2 Escala de Competencias

| Nivel | Descripción | Acción |
| --- | --- | --- |
| 5 - Experto | Puede enseñar a otros | Asignar como referente |
| 4 - Autónomo | Puede operar sin supervisión | Operación normal |
| 3 - Competente | Puede operar con supervisión mínima | Operación con backup |
| 2 - Aprendiz | Requiere supervisión constante | No operar solo |
| 1 - Novato | En formación inicial | Capacitación adicional |

### 5.3 Plan de Refuerzo

| Situación | Acción | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación <80% | Capacitación de refuerzo 1:1 | Instructor INTERNEXA | +3 días |
| Nivel <3 post-shadowing | Shadowing extendido 3 días | Supervisor INTERNEXA | +3 días |
| Competencia crítica gap | Consultor externo de refuerzo | Jelkin | +5 días |
| Más del 20% del equipo en gap | Replanificación de empalme | Jelkin + Luis | Inmediato |

## 6. LOGÍSTICA Y RECURSOS

### 6.1 Infraestructura Física

| Recurso | Cantidad | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala de capacitación (15 personas) | 1 | Bogotá, oficina CI2 o INTERNEXA | Jelkin |
| Proyector / pantalla | 1 | Sala de capacitación | Logística |
| Pizarras / flipcharts | 2 | Sala de capacitación | Logística |
| Estaciones de trabajo (laptops) | 15 | Sala de capacitación | IT CI2 |
| Acceso a internet dedicado | 1 | Sala de capacitación | IT CI2 |
| Café, refrigerios | Diario | Sala de capacitación | Logística |
| Almuerzo (días presenciales) | Diario | Restaurante cercano | Logística |

### 6.2 Infraestructura Virtual

| Recurso | Cantidad | Acceso | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente de pruebas SICOM | 1 | VPN + credenciales | SysAdmin CI2 |
| Consolas de administración (lectura) | Todas | VPN + credenciales | SysAdmin INTERNEXA |
| Consolas de administración (escritura) | Todas | VPN + credenciales | SysAdmin CI2 |
| Repositorio Git (lectura) | 1 | SSH/HTTPS | Dev INTERNEXA |
| Plataforma e-learning (si aplica) | 1 | Web | Formación CI2 |

### 6.3 Material de Apoyo

| Material | Cantidad | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuadernos / libretas | 20 | Logística | 09 jun |
| Bolígrafos / marcadores | 30 | Logística | 09 jun |
| Impresiones (manuales, checklists) | 20 sets | Logística | 09 jun |
| USBs / drives compartidos | 5 | IT CI2 | 09 jun |

## 7. COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

### 7.1 Ritmo de Seguimiento

| Reunión | Frecuencia | Participantes | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily de capacitación | Diario | Jelkin + Instructores + Líderes | 15 min |
| Revisión de avance | 2× semana | Jelkin + Instructores + Líderes CI2 | 30 min |
| Evaluación de competencias | Por módulo | Instructor + Aprendiz + Líder técnico | 30 min |
| Retrospectiva semanal | Semanal | Todo el equipo | 1h |

### 7.2 Canales

| Canal | Uso | Horario |
| --- | --- | --- |
| Grupo WhatsApp/Telegram | Alertas, cambios de última hora | 7×24 |
| Email | Material, recordatorios, reportes | Diario 08:00 |
| Jira/Monday | Seguimiento tareas, evaluaciones | Durante horario laboral |
| Teams/Meet | Sesiones virtuales, consultas | Programado |

## 8. CONTINGENCIAS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Instructor INTERNEXA no disponible | Media | Alto | Instructor backup, grabaciones previas |
| Ambiente de pruebas no listo | Media | Crítico | Plan B: ambiente de INTERNEXA con acceso controlado |
| Aprendiz no asiste | Baja | Medio | Sesión grabada, 1:1 de recuperación |
| Evaluación <80% múltiples aprendices | Baja | Alto | Refuerzo intensivo, consultor externo |
| Falla técnica (internet, VPN) | Baja | Medio | Conexión alterna, hotspot, sesión diferida |
| Demora en entrega de material | Media | Medio | Material preliminar, actualizaciones post-sesión |

## 9. INDICADORES DE ÉXITO

| KPI | Meta | Medición | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistencia a capacitaciones | >95% | Registro diario | Diario |
| Evaluaciones aprobadas (>80%) | 100% | Resultados por módulo | Por módulo |
| Nivel de competencia post-shadowing | >=3 (Competente) | Evaluación supervisor | Post-shadowing |
| Material documentado | 100% módulos | Checklist | Semanal |
| Satisfacción de aprendices | >80% | Encuesta | Por semana |
| Satisfacción de instructores | >80% | Encuesta | Por semana |
| Tiempo de operación sin supervisión | >8h | Registro operación | Post-empalme |

## 10. PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN

| Ítem | Costo Estimado (COP) |
| --- | --- |
| Honorarios instructores INTERNEXA (80h × $200.000/h) | $16.000.000 |
| Logística (salas, refrigerios, almuerzos, 10 días) | $8.000.000 |
| Material didáctico (impresiones, USBs, cuadernos) | $2.000.000 |
| Infraestructura (VPN, ambiente pruebas, licencias temp) | $5.000.000 |
| Consultores de refuerzo (si aplica, 20h) | $6.000.000 |
| Contingencia (15%) | $5.550.000 |
| TOTAL CAPACITACIÓN | $42.550.000 |

Documento generado por: ZEUS — Innovadataco
Fecha generación: 20 de mayo de 2026
Versión: 1.0
Próxima actualización: Post-evaluación primer módulo